4-4  港湾・空港

4-4-1  港湾

1  国際競争力の高い港づくり

| 4－4－1－1－1 港湾物流機能の強化 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 大水深・高規格な国際海上コンテナターミナルの整備促進 | 外国貿易のコンテナ貨物取扱量の増加、船舶の大型化に対応した大水深・高規格なコンテナターミナルの整備 |  |  | ☆☆☆ | 名古屋港管理組合 |
|  |  | ・飛島ふ頭(南)：大水深16m耐震強化コンテナターミナル | 整備 | 整備 |  |  |
|  |  | ・鍋田ふ頭：水深14m耐震強化コンテナターミナル |  | 平成12年度完了 |  |  |
|  | ふ頭の整備 | 荷役形態の変化に対応するとともに、一層の物流効率化・利便性の向上、物流コストの低減をはかるため、ふ頭の整備を推進 |  |  | ☆☆☆ | 名古屋港管理組合 |
|  |  | ・稲永ふ頭：国内貿易用ターミナル | 完了 | 整備 |  |  |
|  |  | ・弥富ふ頭(南)：多目的国際ターミナル | 完了 | 完了 |  |  |
|  | 臨港道路の整備 | 港湾貨物の円滑な流通を確保するため、臨港道路を整備 | 鍋田ふ頭進入道路整備 | 鍋田ふ頭進入道路整備 | ☆☆ | 名古屋港管理組合 |

| 4－4－1－1－2 コンテナ船などの大型化への対応 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 航路の整備促進 | 船舶の大型化などに対応し、安全な水域を確保するため航路を拡幅・増深 |  |  | ☆☆☆ | 名古屋港管理組合 |
|  |  | ・東航路の拡幅と増深 幅員425m・水深14m →幅員580m・水深16m | 整備 | 整備 |  |  |
|  |  | ・西航路の拡幅 幅員350m・水深14m →幅員400～540m・水深14m | 整備 | 整備 |  |  |

|  | 臨海部の埋立 | 臨海部の用地の不足に対応するとともに、航路整備にともなうしゅん渫土砂などを処理するために埋立を実施 |  |  | ☆☆☆ | 名古屋港管理組合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ・弥富ふ頭第1貯木場 | 実施 | 実施 |  |  |
|  |  | ・弥富ふ頭第7貯木場 | 完了 | 実施 |  |  |
|  |  | ・飛島ふ頭第2貯木場 | 実施 | 実施 |  |  |
|  |  | ・ポートアイランド | 実施 | 実施 |  |  |
|  |  | ・南5区 | 実施 | 実施 |  |  |

| 4－4－1－1－3 効率的で利用しやすい港の構築 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 港湾物流の情報化の推進 | 船舶の入出港にともなう書類手続きのEDI(電子データ交換)化を推進 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 名古屋港管理組合 |
|  |  | 名古屋港内の各ターミナル間におけるコンテナ管理のネットワーク化 | 実施 | 実施 |  |  |

2  活力ある港づくり

| 4－4－1－2－1 臨海部における円滑な土地利用転換の促進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 臨海部における大規模敷地の有効利用方策の検討 | 臨海部の機能の変化にともない発生する工場用地などをはじめとする大規模な低・未利用地を対象とした整備方策の検討 | 検討 | 検討 | ☆☆☆ | 住宅都市局 名古屋港管理組合 |

| 4－4－1－2－2 金城ふ頭の開発 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 新たな国際交流拠点づくり | 商業・業務機能などの集積した交流拠点の形成の検討 | 調査検討 | 調査検討 | ☆☆☆ | 名古屋港管理組合 |

| 4－4－1－2－3 港からの情報発信 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 港湾振興活動の強化 | 船舶・貨物誘致のため、ポートセールス等を実施 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 名古屋港管理組合 |

| 4－4－1－2－4 防災対策の推進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 地震に対する防災機能の強化 | 災害時における緊急避難や被災時における経済活動を支えるとともに、緊急物資の輸送ルートを確保するため、港湾施設の耐震性能を強化 |  |  | ☆☆☆ | 名古屋港管理組合 |
|  |  | ガーデンふ頭西護岸の液状化対策とそれにともなう散策路の整備 | 整備完了 | 整備完了 |  |  |
|  |  | 大手ふ頭の液状化対策 | 整備完了 | 整備 |  |  |
|  | 高潮に対する防災機能の強化 | 堀川口水門・排水機場の防災機能確保のための整備 | 水門・排水機場改良の調査設計 | 基本設計 | ☆☆☆ | 名古屋港管理組合 |
|  |  | ガーデンふ頭地区の防潮扉の自動化および情報管理システムの整備 | システム整備完了 | システム整備完了 |  |  |

3  親しまれる港づくり

| 4－4－1－3－1 ガーデンふ頭などの整備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 名古屋港水族館の第2期整備 | 新たに海洋ほ乳類の飼育展示を加えた水族館第2期整備の実施 | 開館 | 開館 | ☆☆☆ | 名古屋港管理組合 |
|  | ガーデンふ頭の親水空間の整備 | ガーデンふ頭において一日中楽しめることができるように、水辺の散策路を整備 | 整備完了(ガーデンふ頭西地区) 散策路整備の調査検討(ガーデンふ頭東地区) | 整備完了(ガーデンふ頭西地区) 散策路整備の調査検討(ガーデンふ頭東地区) | ☆☆☆ | 名古屋港管理組合 |
|  |  | 旅客船の受入態勢を充実させるため、旅客ターミナルを整備 | 調査 | － |  |  |
|  | 既存倉庫の活用 | ガーデンふ頭東地区を魅力あふれる交流空間として形成するため、これまで港湾施設として活用された既存倉庫群の保存活用 | 検討 | 検討 暫定整備 実験的活用 | ☆☆☆ | 住宅都市局 名古屋港管理組合 |
|  | 西倉地区・堀川右岸地区の開発誘導 | JR貨物名古屋港駅跡地を中心とする西倉地区において民間によるウォーターフロント開発を誘導 | 誘導 | 誘導 | ☆☆ | 住宅都市局 名古屋港管理組合 |
|  |  | 築地地区の東のウォーターフロントの核となる堀川右岸地区において段階的な倉庫機能の移転にあわせて、民間によるウォーターフロント開発を誘導 | 誘導 | 誘導 |  |  |
|  | 金城ふ頭のシンボリックな集客施設の検討 | 金城ふ頭開発の先導的な役割を担う、名古屋港のシンボルにふさわしい集客施設の整備を検討 | 検討 | 検討 | ☆☆☆ | 住宅都市局 名古屋港管理組合 |

| 4－4－1－3－2 中川運河の総合整備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 拠点的な親水空間づくり | 市民に親しまれる水辺空間の形成をめざし、拠点的に緑地等を整備 |  |  | ☆☆☆ | 名古屋港管理組合 住宅都市局 緑政土木局 |
|  |  | ・中川口地区 | 緑地整備 閘門改良完了 水質改善 | 緑地整備 閘門改良完了 水質改善 |  |  |
|  |  | ・荒子川地区 ・小碓・南郊地区 | 整備計画策定 緑地整備完了 | 調査 緑地整備完了 |  |  |

4  環境と共生する港づくり

| 4－4－1－4－1 港湾環境の保全・改善 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 港湾の水底質の改善 | 港内水域の水質環境の向上をはかるため、内港のしゅん渫・覆砂を実施 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 名古屋港管理組合 |

| 4－4－1－4－2 港湾環境の創造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 港湾緑地の整備 | 親しまれる港づくりを推進するため緑地を整備 | 整備完了 ガーデンふ頭(南)緑地 整備 新宝緑地 | 整備完了 ガーデンふ頭(南)緑地 整備 新宝緑地 | ☆☆☆ | 名古屋港管理組合 |
|  | 海域環境創造事業 | 鍋田ふ頭海浜における、港内で発生するしゅん渫土砂を有効活用することによる干潟の造成 | 造成 | 調査 ※平成15年度に事業を廃止 | ― | 名古屋港管理組合 |

4-4-2　空港

1　新交流時代にふさわしい中部国際空港の建設

| 4－4－2－1－1 中部国際空港の建設 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 中部国際空港の整備促進 | 将来の航空需要に対応するため、2005年(平成17年)の開港をめざし、中部国際空港の整備を促進 | 促進 用地造成 施設建設 | 促進 用地造成 施設建設 | ☆☆☆ | 総務局 |

| 4－4－2－1－2 航空路線網の充実・強化 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 航空路線網の充実・強化 | 航空会社などの関係機関にはたらきかけて、航空路線網を充実・強化 | 推進 | 推進 | ☆☆☆ | 総務局 |

| 4－4－2－1－3 名古屋空港の有効活用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 名古屋空港の有効活用の検討 | 中部国際空港の開港後における名古屋空港の活用について、愛知県はじめ関係機関と連携をはかりながら検討 | 検討 | 検討 | ☆☆☆ | 総務局 |

2　利便性が高いアクセスの整備

| 4－4－2－2－1 鉄道アクセスの整備促進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 鉄道アクセスの整備促進 | 名鉄常滑線常滑駅と中部国際空港を結ぶ中部国際空港連絡鉄道の建設を促進 | 促進 建設 | 促進 建設 | ☆☆☆ | 総務局 |
|  |  | 関係機関と連携をはかりながら、名古屋駅などの主要駅において、乗り継ぎの利便性の向上を推進 | 推進 | 検討･調整 |  |  |

|  |  | 将来の航空需要動向などを考慮しながら、空港へのアクセス路線としての西名古屋港線の延伸に関する調査・検討を実施 | 調査 | 調査 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 2,316百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 1,632百万円 |  |  |

3　活力を高め国際・広域交流を促進する機能の集積

| 4－4－2－3－1 中部国際空港の母都市としての機能の強化 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 来訪者に対応した都市機能の充実 | 空港の母都市としての機能(交通結節点としての機能、情報提供・案内機能、サービス機能など)についての調査を実施 | シティゲートの機能と役割の調査 | シティゲートの機能に関する検討 | ☆☆☆ | 総務局 |